Document de planification de projet

Projet Table Surface

Document rédigé par Matthieu Rode
Version 1,0 – Novembre 2017

Table des matières

# Planification du projet
## Structure de découpage du projet (SDP)

Domaines des livrables ou phases du projet	Finalités des domaines ou des phases	Noms des livrables	Description de chaque livrable	Responsable pour chaque livrable	Personnes ressources	Valideur(s)
Organisation du projet	Définir le contenu, le déroulement et l’organisation du projet	Chef de projet	Désignation du chef de projet		Équipe	P. Leroux
		CDC	Réalisation du cahier des charges	L. Bernard / A. Jaulin	Équipe	P. Leroux
		SDP	Réalisation du SDP	M. Rode	Équipe	P. Leroux
		Planning	Réalisation du planning	L. Bernard	Équipe	P. Leroux
Présentation du projet	Communiquer l’avancement du projet et les finalités	Soutenance intermédiaire	Présentation intermédiaire	M. Rode	Équipe	A. Larcher
		Soutenance finale	Rapport de soutenance final	M. Rode	Équipe	A. Larcher
		Rapport final	Rapport final du projet	M. Rode	Équipe	A. Larcher
		Diaporama intermédiaire	Diaporama de soutenance intermédiaire	L. Bernard	Équipe	A. Larcher
		Diaporama finale	Diaporama de soutenance finale	L. Bernard	Équipe	A. Larcher
Préparation du projet	Élaboration des scénarios et du storyboard	Listes d’idée	Proposition d’une liste exhaustive d’idée d’applications et de jeu	Équipe	Équipe	A. Larcher
		Scénario global	Mise en place d’un scénario (définir histoire, forme du jeu, environnement, personnages, objectifs, règles du jeu, sons)	L. Bernard	R. N’Guessan	A. Larcher
		Scénario 1er niveau	Mise en place et validation du scénario du premier niveau	R. N’Guessan	L. Bernard	A. Larcher
		Storyboard 1er tableau	Réalisation du storyboard du premier tableau	L. Bernard	R. N’Guessan	A. Larcher
		Storyboard 1er niveau	Réalisation du storyboard du premier niveau	L. Bernard	R. N’Guessan	A. Larcher
		Storyboard Menu	Réalisation du storyboard du menu	R. N’Guessan	R. N’Guessan	A. Larcher
Aspects graphiques	Documents relatant de l’aspect graphique du projet	Document de synthèse de l’existant	Rechercher et reprendre les éléments graphiques de l’existant	L. Bernard	R. N’Guessan	M.Rode
		Charte Graphique	Rédaction d’un document de charte graphique à respecter	L. Bernard	Équipe	A. Larcher
		Sprites		L. Bernard	R. N’Guessan / A.Colin	A. Larcher
Musique	Recherche et création d’une banque de son	Listes des sons du jeu	Réalisation de la banque de sons du jeu	A. Jaulin	A.Colin / M. Rode	A. Larcher
		Musiques et sons	Choix et implémentation des sons et musiques dans le jeu	M. Rode	A. Jaulin / A.Colin	A. Larcher
Aspects technique	Documents relatant de l’aspect technique du projet	Document de synthèse de l’existant	Rechercher et reprendre les éléments techniques de l’existant(code, compatibilité, logiciels, moteur de jeu)	M. Rode	A. Jaulin / A.Colin	L.Bernard
		Document de modélisation	Réalisation de la modélisation	A.Colin	A. Jaulin / M. Rode	A. Larcher
		Code	Réalisation du code du projet	A. Jaulin	M. Rode / A.Colin	A. Larcher
Finalisation du projet	Élaboration des documents qui permettront une meilleure compréhension du code et du jeu, retour des utilisateurs	Manuel d’utilisation du jeu	Rédaction d’un manuel d’utilisation à l’attention des utilisateurs	R N’Guessan	Équipe	M. Rode
		Document de synthèse du sondage	Réalisation d’un sondage sur notre projet et exploitation des résultats	R N’Guessan	Équipe	M. Rode
		Documents de tests	Réalisation d’un document de test	A.Colin	Équipe	M. Rode
Jeu Table Surface	Présenter le jeu	Rendu 1er tableau	Terminer et présentation un premier tableau du jeu	Matthieu Rode	Équipe	A. Larcher
		Rendu 1er niveau	Terminer un premier niveau du jeu	Matthieu Rode	Équipe	A. Larcher
		Rendu jeu	Terminer le jeu	Matthieu Rode	Équipe	A. Larcher

## Grands jalons du projet

Nom du Jalon	Description	Date prévue
Scénario	Mise en place d’un scénario (définir histoire, forme du jeu, environnement, personnages, objectifs, règles du jeu, sons)
Storyboard	Réalisation des storyboards (Menu, 1er tableau et niveau)
Modélisation	Validation de la modélisation UML du projet
Code fonctionnel	Tests et validation du code
Ajout du graphismes et des sons	Ajout de la banque de son et implémentation dans le code

## Planning
Le planning est effectué sous la forme ci-dessous ou Gant en s’appuyant sur la SDP et en précisant les dates de réalisation de chaque livrable avec la durée de la réalisation et en plaçant chacun des jalons

Un exemple

# Cadre de gestion du projet
## Rôles et responsabilités des intervenants

Rôle	Intervenants (Nom, Profil…)	Société/ENSIM
Maîtrise d’Ouvrage ou Représentation Client
Responsable de projet	Pascal Leroux
Porteur du besoin	Anthony Larcher
Maîtrise d’œuvre ou Représentation des acteurs permanents qui réalisent la solution
Chef de Projet	Matthieu Rode
Responsable de la documentation	Loredana Bernard
Responsable de la partie du développement du code	Antoine Colin / Alecandre Jaulin / Matthieu Rode
Responsable de la partie graphique	Loredana Bernard / Roger Guy N’Guessan / Antoine Colin
Responsable de la partie Design sonore	Matthieu Rode / Alexandre Jaulin / Antoin Colin

## Structure fonctionnelle du projet [Facultatif]
## Modalités de surveillance et de maîtrise du travail (reporting)
Le chef de projet est tenu de produire un rapport d’avancement à un rythme défini avec les encadrants du projet. Ce compte-rendu est présenté aux encadrants à chaque fois par le chef de projet lui-même.
Le rapport d’avancement sert à identifier, consigner et communiquer les faits saillants relatifs à l’évolution de la réalisation du projet, à signaler les écarts par rapport aux prévisions et échéanciers (échéances, coûts, efforts) et à demander éventuellement certains arbitrages non résolus au sein de
l’équipe projet.
## Liste des documents
Cette section recense exhaustivement les documents produits ou à produire au cours du projet.
Type	Nom codifié du document	Lieu de stockage
Code	Projet Podiuma	Git hub
Graphisme	--	Serveur de l’école et ordinateur personnel
Musique	--	Serveur de l’école et ordinateur personnel

# Budget ré-estimé en phase de planification (dans le cas où il y a un budget)
Pas de budget, à voir avec le client.

# Clôture du projet [Facultatif]
Le client doit valider le projet.